Project



Namen: Jeroen de Koster, Mart van den Burg

Studiejaar: 3

Werkgroep: 04

Projectleider: M. Boukiour

Inleverdatum:

Versie: 1.0

Contents

[1: Inleiding 2](#_Toc18666818)

[2: Doelstelling 3](#_Toc18666819)

[3: Omschrijving 4](#_Toc18666820)

[4: Projectgroep 5](#_Toc18666821)

[5: Benodigdheden 6](#_Toc18666822)

[6: Planning 7](#_Toc18666823)

[7: Takenlijst 8](#_Toc18666824)

# 1: Inleiding

Dit document bevat een overzicht van het werk dat wij gaan verrichten. Specifieker, er wordt beschreven wat wij willen bereiken, waarmee wij dat gaan bereiken, met wie wij dat gaan bereiken, wat wij hierbij nodig hebben en wanneer wij waaraan werken.

# 2: Doelstelling

Wij van MonkeyBusiness gaan een app maken voor kinderen om de Amazigh taal te leren. Dit doen wij in opdracht van de heer Hannibal, leraar bij de Hogeschool Leiden.

# 3: Omschrijving

De app zal de gebruikers de mogelijkheid bieden om nieuwe Amazigh woorden te leren en om over deze woorden overhoord te worden. Ook kunnen gebruikers hun eigen score terugzien.

# 4: Projectgroep

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Email | Functie |
| Jeroen de Koster | JeroendeKoster@gmail.com | Programmeur |
| Mart van den Burg | MartvandenBurg@gmail.com | Programmeur |
| Raul Fernandez van Dijk | RaulFernandezvanDijk@gmail.com | Programmeur |
| M. Boukiour | M.Boukiour@gmail.com | Project leider |
| dr. Hannibal | dr. Hannibal@gmail.com | De opdrachtgever |

# 5: Benodigdheden

* Laptop (krachtig genoeg voor Android VM van Android Studio)
* Windows 10
* Android Studio
* Microsoft Word

# 6: Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | | | |
| Taak | Begindatum | Einddatum | Duur |
| Ontwerpen | 24-08-2019 | 24-10-2019 | 2 maanden |
| Sjabloon | 24-08-2019 | 30-08-2019 | 1 week |
| Behoeftes analyse | 30-08-2019 | 7-09-2019 | 1 week |
| Plan van Aanpak | 7-09-2019 | 14-09-2019 | 1 week |
| Realiseren | 24-10-2019 | 24-12-2019 | 2 maanden |
| Testen | 24-12-2019 | 09-1-2020 | 2 weken |
| Implementeren | 09-01-2020 | 21-1-2020 | 2 weken |

# 7: Takenlijst

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtaak | Begindatum | Einddatum | Duur | Betrokkenen |
| Plan van aanpak schrijven | 24-08-2019 | 24-10-2019 | 1 week | Iedereen |
| Sjabloon | 24-08-2019 | 30-08-2019 | 1 week | Iedereen |
| Behoeftes analyse | 30-08-2019 | 7-09-2019 | 1 week | Iedereen |
| Plan van Aanpak | 7-09-2019 | 14-09-2019 | 1 week | Iedereen |
| Functioneel Ontwerp | 24-10-2019 | 24-12-2019 | 2 maanden | Iedereen |
| Technisch Ontwerp | 24-12-2019 | 09-1-2020 | 2 weken | Iedereen |