Project



Gemaakt door: Jeroen de Koster, Mart van den Burg

Studiejaar: 3

Werkgroep: 04

Projectleider: M. Boukiour

Inleverdatum:

Versie: 1.0

Contents

[Inleiding 2](#_Toc18935062)

[Doelstelling 2](#_Toc18935063)

[text?]

## Inleiding

Omschrijving over hoe en wat we in dit project gaan doen.

# 

## Doelstelling

Om kinderen de taal Amazigh te leren met een handige mobiele app.

## Omschrijving

Start scherm met logo en plaatje waarna er een menu komt met vier opties: oefen hier kun je een thema uitkiezen en woorden uit dat thema leren , speel hier kun je een thema kiezen waarna je 6 plaatje gaat zien en een woord hoort en ziet waarna je het juiste woord aan klikt (als je drie keer vaalt gaat hij naar het volgende woord gaat door totdat je ze allemaal gehad hebt),score geeft jouw scores weer voor spelen en oefenen, over geeft informatie weer over de makers van de app en de app zelf.

## Projectgroep

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Email | Functie |
| Jeroen de Koster | JeroendeKoster@gmail.com | Programmeur |
| Mart van den Burg | MartvandenBurg@gmail.com | Programmeur |
| Raul Fernandez van Dijk | RaulFernandezvanDijk@gmail.com | Programmeur |
| M. Boukiour | M.Boukiour@gmail.com | Project leider |
| dr. Hannibal | dr. Hannibal@gmail.com | De opdrachtgever |

## Benodigdheden

Laptops met windows 10 en op zijn minst 250gb geheugen hdd of ssd, 8gb ram, quad core cpu.

## Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | | | |
| Taak | Begindatum | Einddatum | Duur |
| Ontwerpen | 24-08-2019 | 24-10-2019 | 2 maanden |
| Sjabloon | 24-08-2019 | 30-08-2019 | 1 week |
| Behoeftes analyse | 30-08-2019 | 7-09-2019 | 1 week |
| Plan van Aanpak | 7-09-2019 | 14-09-2019 | 1 week |
| Realiseren | 24-10-2019 | 24-12-2019 | 2 maanden |
| Testen | 24-12-2019 | 09-1-2020 | 2 weken |
| Implementeren | 09-01-2020 | 21-1-2020 | 2 weken |

# Takenlijst

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtaak | Begindatum | Einddatum | Duur | Betrokkenen |
| Plan van aanpak schrijven | 24-08-2019 | 24-10-2019 | 1 week | Iedereen |
| Sjabloon | 24-08-2019 | 30-08-2019 | 1 week | Iedereen |
| Behoeftes analyse | 30-08-2019 | 7-09-2019 | 1 week | Iedereen |
| Plan van Aanpak | 7-09-2019 | 14-09-2019 | 1 week | Iedereen |
| Functioneel Ontwerp | 24-10-2019 | 24-12-2019 | 2 maanden | Iedereen |
| Technisch Ontwerp | 24-12-2019 | 09-1-2020 | 2 weken | Iedereen |